江苏新劢德医疗器械科技有限公司年产医疗用注塑件1亿件项目

竣工环境保护验收意见

2023年02月23日，根据《江苏新劢德医疗器械科技有限公司年产医疗用注塑件1亿件项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2023）启辰（验）字第（013）号），江苏新劢德医疗器械科技有限公司作为组长单位，组织验收监测及验收报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、废气处理设施设计和施工单位（江苏苏秀生态环境有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、苏州清泉环保科技有限公司编制的《江苏新劢德医疗器械科技有限公司年产医疗用注塑件1亿件项目环评报告表》、苏州市吴江区环境保护局出具的环评批文（吴环建[2017]397号）等要求，对公司“年产医疗用注塑件1亿件项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：江苏新劢德医疗器械科技有限公司年产医疗用注塑件1亿件建设项目。

建设地点：公司位于吴江经济技术开发区潘龙路788号，租赁苏州优丽奇装溃材料有限公司闲置车间，租赁面积3667.4m2。项目东为苏州清研微视电子科技有限公司；南为吴江云鼎建筑安装工程有限公司；西为苏州优耐德服装有限公司；北为苏州绿控传动科技股份有限公司。距离厂房最近的环境敏感点为南侧520米的云龙苑居民。

项目性质：新建

行业类别及代码：医疗诊断、监护及治疗设备制造C3581、其他医疗设备及器械制造C3589

建设规模和内容：公司设置注塑机8台、移印机3台、激光打码机2台、组装机3台、清洗设备1套、冷却塔1台、空压机1台，利于PP、PE、PC和ABS塑料粒子进行注塑加工，与外购进场后碳氢清洗后的金属件进行组装，之后经水性油墨印刷和酒精擦拭后打码、包装和检验出厂。

项目审批年产医疗用注塑件1亿件，包括医疗包装（聚丙烯盖）1000万套、医疗包装（聚乙烯盖）3000万套、医疗包装（聚丙烯管）1000万套、医疗包装（聚乙烯管）1000 万套、医疗耗材（微流控芯片）3000 万套、给药器械（干粉吸入器）1000万套。

工作时数：本项目员工40人，年工作日300天，实行8小时单班制，年工作时间2400h。

其他情况：厂区内无住宿、食堂，就餐外送。

（二）建设过程及环保审批情况

江苏新劢德医疗器械科技有限公司年产医疗用注塑件1亿件项目于2017年07月27日取得苏州吴江区发改委出具的投资备案证（吴江发改备[2017]50号），2017年7月，公司委托苏州正林环境科技有限公司编制完成《江苏新劢德医疗器械科技有限公司年产医疗用注塑件1亿件竣工项目环境影响报告表》，2017年9月21日取得苏州市吴江区环境保护局《关于对科诺美(苏州)医疗器械科技有限公司年产医疗用注塑件1亿件项目环境影响报告表的批复》（吴环建[2017]397号）。

项目主体工程和污染防治措施2017年10月开始建设，于2018年02月车间装修完成后开始设备购置，2020年10月开始调试。

2022年10月，公司委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“年产医疗用注塑件1亿件项目”进行整体验收监测，江苏启辰检测科技有限公司专业技术人员于2023年02月01日~02月02日对项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（报告编号：QC2301090401E1、QC2301090401E2、QC2301090402E、QC2301090401E3）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

江苏新劢德医疗器械科技有限公司于2020年6月3日取得排污许可证登记管理回执，登记编号：91320509MA1T4K83P001W。公司突发环境事件应急预案正在编制中。

（三）投资情况

本项目总投资1000万元，其中环保投资100万元，占比为10%，用于废气处理设施、降噪和固体废物处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为江苏新劢德医疗器械科技有限公司年产医疗用注塑件1亿件项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收项目的性质、地点、规模、生产工艺和污染防治措施无变化。

对照环评，项目取消碳氢清洗剂使用，全部改为酒精，使用量、使用方式和废气处理方式不变。

此外，项目在7台注塑机基础上增加1台注塑机，合并到现有的废气收集处理，设备增加不超过30%。项目增加1台空压机，属于原有环评漏评。

项目环评中冷却塔外排水进入清下水，实际冷却塔用水循环回用，无外排；

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，以上项目不属于重大变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目厂区内雨污分流，项目冷却塔用水循环回用，无外排；生活污水经市政污水管网接入吴江经济技术开发区运东污水处理厂处理，尾水排入京杭运河。

项目厂区于2020年7月6日取得苏州市吴江区行政审批局出具的城镇污水排入排水管网许可证（苏吴城排字第20200119）。

# （二）废气

本项目废气主要为生产过程中产生的投料废气、注塑废气、清洗废气、印刷废气、擦拭废气，项目生产车间整体采用洁净车间（总体10万级，局部万级）， 洁净车间采用高效过滤设施用于捕集灰尘、各种悬浮物和有机废气，满足洁净（无尘）车间要求，部分外排废气经过二级性炭吸附处理，最终尾气由15m高1#排气筒排放。

项目废气处理使用活性炭为蜂窝式，由江苏省产品质量监督检验研究院出具碘值检测报告（(2021)SJZPC-WT3609），碘值为827mg/g。

# （三）噪声

本项目噪声主要为组装和测试等设备生产过程产生的噪声，源强较低，企业通过隔声和距离衰减等措施，噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的环境影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险固废、一般工业固废、生活垃圾。其中：

项目危险废物主要为废油抹布、废清洗剂、废包装桶、废活性炭，委托资质单位苏州新区环保服务中心有限公司处置。

项目设置面积10m2的危废仓库，位于车间南侧，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求。

项目一般工业固废主要为废过滤介质、不合格品，收集后由苏州工业园区利权再生资源有限公司处理；

项目设置面积20m2的一般固废仓库，位于车间南侧，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

项目生活垃圾委托吴江区江陵街道环境卫生管理部门收集处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，江苏新劢德医疗器械科技有限公司建设项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生产负荷符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

项目废水主要为生活污水，与其他租赁企业混排，无单独排口，本次未监测。

（二）废气

验收监测期间，项目1#排气筒外排颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯和非甲烷总经浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，核算外排非甲烷总烃的量符合环评提出的总量控制要求。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、西、南、北厂界昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准限值要求，本项目无夜间生产，无需检测夜间噪声。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在废气处理设施进出口设置采样口，在废气处理设施和危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，江苏新劢德医疗器械科技有限公司建设项目通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、加强项目生产废气处理设施的收集效率，对处理设施进行维护，按照《江苏省关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）的要求定期对有机废气处理设施活性炭进行更新，确保处理效率和达标排放。同时加强污染防治措施的风险辨识，确保设施安全运行。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

江苏新劢德医疗器械科技有限公司

2023年02月23日